GUÍA DE ENTREGABLES

Jira + GitHub

Proyecto de Grado — Videojuego Educativo Python (UNIAJC)

Instrucciones paso a paso para configurar Jira y GitHub según los requisitos del Sprint 2

Alan Andres Ossa Getial  |  Bayron Stiven Torres Ramirez

Ingeniería de Sistemas — Universidad Antonio José Camacho

Cali, Colombia — 2026

# PARTE 1: CONFIGURACIÓN DE JIRA

En esta sección encontrará las instrucciones detalladas para configurar su proyecto en Jira, incluyendo épicas, releases, backlog, sprint e historias de usuario, tal como lo requiere la entrega de su proyecto de grado.

## 1.1 Construcción de Épicas

Las épicas son grandes bloques de trabajo que agrupan varias historias de usuario. Para su proyecto de videojuego educativo en Python, se proponen las siguientes épicas:

💡 Jira → Su proyecto → Backlog → Crear épica (botón azul lateral izquierdo 'ÉPICAS')

Épicas sugeridas para su proyecto:

| Épica | Nombre | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Diseño y Análisis del Videojuego | Análisis de requisitos y diseño general del juego |
| EP-02 | Desarrollo del Motor y Mecánicas | Implementación en Godot de las mecánicas principales |
| EP-03 | Contenido Educativo Python | Creación de lecciones, niveles y ejercicios de Python |
| EP-04 | Pruebas y Validación Pedagógica | Pruebas con estudiantes y validación del aprendizaje |
| EP-05 | Documentación y Despliegue | Documentación técnica y entrega final del prototipo |

### Pasos para crear cada épica:

| 1 | En Jira, abra su proyecto y haga clic en 'Backlog' en el menú lateral izquierdo. |
| --- | --- |
| 2 | En el panel lateral derecho busque la sección 'ÉPICAS' y haga clic en '+ Crear épica'. |
| 3 | Asigne el nombre de la épica (ej. 'EP-01 Diseño y Análisis del Videojuego'). |
| 4 | Opcionalmente asigne un color a cada épica para identificarlas visualmente. |
| 5 | Repita el proceso para las 5 épicas sugeridas. |

## 1.2 Construcción de Release

Un Release (versión) agrupa el trabajo completado listo para ser entregado. En su proyecto puede crear los siguientes releases:

| Release | Nombre | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 — Alpha | Prototipo inicial: diseño y mecánicas básicas | 01/02/2026 | 28/02/2026 |
| v0.2 — Beta | Contenido educativo y niveles Python | 01/03/2026 | 31/03/2026 |
| v1.0 — Final | Prototipo completo con pruebas pedagógicas | 01/04/2026 | 30/04/2026 |

### Pasos para crear un Release:

| 1 | En Jira, vaya a su proyecto y en el menú izquierdo haga clic en 'Releases' (ícono de cohete) o 'Versiones'. |
| --- | --- |
| 2 | Haga clic en el botón 'Crear versión' o '+ Versión'. |
| 3 | Complete los campos: Nombre (ej. 'v0.1 — Alpha'), Fecha de inicio y Fecha de finalización. |
| 4 | Agregue una descripción breve (ej. 'Entrega del prototipo inicial con diseño general y mecánicas básicas del videojuego educativo'). |
| 5 | Haga clic en 'Guardar' o 'Crear'. |
| 6 | Repita para los 3 releases propuestos. |

## 1.3 Construcción del Backlog

El Product Backlog es la lista priorizada de todas las historias de usuario del proyecto. A continuación se muestra el backlog completo sugerido para su proyecto:

💡 Recuerde: el backlog debe tener mínimo las historias que luego asignará al sprint, más otras adicionales para dar volumen al producto.

| ID | Historia de Usuario | Épica | Puntos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Yo como estudiante necesito ver el menú principal del juego para poder iniciar mi experiencia de aprendizaje | EP-01 | 5 | Alta |
| US-02 | Yo como diseñador necesito definir la narrativa del juego para que el estudiante tenga contexto motivacional | EP-01 | 8 | Alta |
| US-03 | Yo como estudiante necesito ver una introducción animada para entender la historia del videojuego | EP-01 | 3 | Media |
| US-04 | Yo como desarrollador necesito configurar el entorno Godot para poder implementar las mecánicas del juego | EP-02 | 5 | Alta |
| US-05 | Yo como estudiante necesito interactuar con desafíos de variables en Python para aprender su uso en contexto | EP-02 | 8 | Alta |
| US-06 | Yo como estudiante necesito resolver ejercicios de condicionales en Python para avanzar en los niveles del juego | EP-03 | 8 | Alta |
| US-07 | Yo como estudiante necesito practicar ciclos (for/while) en Python para consolidar mi comprensión del flujo | EP-03 | 5 | Media |
| US-08 | Yo como docente necesito ver el progreso del estudiante para evaluar el avance pedagógico del juego | EP-04 | 5 | Media |
| US-09 | Yo como estudiante necesito recibir retroalimentación inmediata sobre mis respuestas para corregir errores a tiempo | EP-04 | 3 | Alta |
| US-10 | Yo como estudiante necesito acceder al manual de usuario del juego para entender cómo usarlo correctamente | EP-05 | 3 | Baja |

### Pasos para crear ítems en el Backlog:

| 1 | En Jira, vaya a 'Backlog' en el menú izquierdo. |
| --- | --- |
| 2 | Haga clic en el botón '+ Crear incidencia' o el ícono '+' al final de la lista de backlog. |
| 3 | Seleccione el tipo 'Historia' (Story). |
| 4 | En el campo Resumen escriba el título corto de la historia (ej. 'Menú principal del videojuego'). |
| 5 | En la descripción, escriba la historia completa con formato: Yo como [ROL] necesito [FUNCIONALIDAD] para [BENEFICIO]. |
| 6 | Asigne la Épica correspondiente, los Story Points y la Prioridad. |
| 7 | Haga clic en 'Crear'. Repita para cada historia. |

## 1.4 Construcción del Sprint

El sprint debe tener una duración de 15 días en el pasado para que las gráficas (Burndown, Velocity) sean visibles. Se recomienda usar las siguientes fechas:

| Sprint | Sprint 1 — Análisis y Diseño General del Videojuego |
| --- | --- |

| Fecha de inicio | 17 de marzo de 2026 |
| --- | --- |

| Fecha de cierre | 31 de marzo de 2026 |
| --- | --- |

| Duración | 15 días (en el pasado para ver gráficas) |
| --- | --- |

| Responsable | Usted (Alan Ossa / Bayron Torres) |
| --- | --- |

| Release asociado | v0.1 — Alpha |
| --- | --- |

| Objetivo del Sprint | Completar el análisis de requisitos y el diseño general del videojuego educativo |
| --- | --- |

### Pasos para crear e iniciar el Sprint:

| 1 | En Jira, vaya a 'Backlog' en el menú izquierdo. |
| --- | --- |
| 2 | Haga clic en el botón 'Crear sprint' (aparece al inicio de la sección Backlog). |
| 3 | Haga clic en los '...' (tres puntos) junto al sprint recién creado y seleccione 'Editar sprint'. |
| 4 | Complete: Nombre del sprint, Fecha de inicio (17/03/2026), Fecha de finalización (31/03/2026), y el Objetivo del sprint. |
| 5 | Arrastre las historias US-01, US-02 y US-04 (más las demás que necesite) al sprint desde el backlog. |
| 6 | Haga clic en 'Iniciar sprint'. Confirme las fechas en el cuadro de diálogo. |
| 7 | ¡El sprint queda activo y se pueden ver las gráficas de avance! |

💡 ⚠️ Las fechas deben ser en el pasado (ya transcurridas) para que Jira genere las gráficas Burndown y Velocity automáticamente.

## 1.5 Historias de Usuario — Detalle Completo

A continuación se detallan las 3 historias de usuario mínimas requeridas en el sprint, con su descripción normativa, criterios de aceptación y subtareas:

### Historia de Usuario 1 — Menú Principal del Videojuego

| ID | US-01 |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Épica | EP-01 — Diseño y Análisis del Videojuego |
| Release | v0.1 — Alpha |
| Story Points | 5 puntos |
| Responsable | Alan Ossa / Bayron Torres |
| Prioridad | Alta |
| Descripción (normativa) | Yo como estudiante de programación necesito ver el menú principal del videojuego para poder iniciar mi experiencia de aprendizaje de Python de forma intuitiva y motivante. |
| Criterios de aceptación | 1. El menú principal debe mostrar opciones: Jugar, Instrucciones, Créditos, Salir. 2. El diseño debe ser coherente con la temática del videojuego. 3. Cada botón debe tener feedback visual al pasar el cursor. 4. El tiempo de carga del menú no debe superar 3 segundos. |

Subtareas de US-01 (mínimo 2 requeridas):

| Subtarea | Descripción | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Diseñar el wireframe (boceto) del menú principal en papel o Figma | ✅ Terminado | Alan Ossa |
| ST-02 | Implementar el menú principal en el motor Godot con los botones funcionales | 🔄 En Pruebas | Bayron Torres |
| ST-03 | Aplicar estilos visuales y animaciones al menú (colores, tipografía, transiciones) | ▶️ En Curso | Alan Ossa |

### Historia de Usuario 2 — Narrativa y Contexto del Juego

| ID | US-02 |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Épica | EP-01 — Diseño y Análisis del Videojuego |
| Release | v0.1 — Alpha |
| Story Points | 8 puntos |
| Responsable | Alan Ossa / Bayron Torres |
| Prioridad | Alta |
| Descripción (normativa) | Yo como diseñador pedagógico necesito definir la narrativa del videojuego para que el estudiante tenga un contexto motivacional que facilite el aprendizaje de los conceptos básicos de Python. |
| Criterios de aceptación | 1. Debe existir un documento de diseño narrativo (GDD parcial) con la historia del juego. 2. La narrativa debe integrar naturalmente los conceptos de variables, condicionales y ciclos. 3. Los personajes y escenarios deben estar descritos y bocetados. 4. La narrativa debe revisarse con el director del proyecto de grado. |

Subtareas de US-02 (mínimo 2 requeridas):

| Subtarea | Descripción | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-04 | Redactar el documento GDD (Game Design Document) con la historia, personajes y mecánicas narrativas | ✅ Terminado | Bayron Torres |
| ST-05 | Crear bocetos de los personajes principales y los escenarios del videojuego | ✅ Terminado | Alan Ossa |
| ST-06 | Mapear los conceptos de Python con cada escenario narrativo del juego | ▶️ En Curso | Bayron Torres |

### Historia de Usuario 3 — Configuración del Entorno de Desarrollo

| ID | US-04 |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Épica | EP-02 — Desarrollo del Motor y Mecánicas |
| Release | v0.1 — Alpha |
| Story Points | 5 puntos |
| Responsable | Alan Ossa / Bayron Torres |
| Prioridad | Alta |
| Descripción (normativa) | Yo como desarrollador necesito configurar el entorno de desarrollo en el motor Godot para poder implementar las mecánicas del videojuego educativo de manera eficiente y colaborativa. |
| Criterios de aceptación | 1. El repositorio de GitHub debe estar creado y compartido con los dos integrantes del equipo. 2. El motor Godot versión 4.x debe estar instalado y configurado en todos los equipos del equipo. 3. Debe existir una escena principal en Godot con la estructura base del proyecto. 4. El proyecto debe poder abrirse sin errores en cualquier equipo del equipo. |

Subtareas de US-04 (mínimo 2 requeridas):

| Subtarea | Descripción | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-07 | Crear repositorio en GitHub con ramas Main y Develop, agregar .gitignore para Godot | ✅ Terminado | Bayron Torres |
| ST-08 | Instalar y configurar Godot 4.x en los equipos del equipo de desarrollo | ✅ Terminado | Alan Ossa |
| ST-09 | Crear la estructura base del proyecto Godot (escena principal, carpetas assets, scripts) | 🔄 En Pruebas | Bayron Torres |

## 1.6 Estados de Subtareas Requeridos

El enunciado requiere que las subtareas tengan diferentes estados. La siguiente tabla resume la distribución sugerida:

| Estado en Jira | Subtareas sugeridas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ✅ Listo / Done | ST-01, ST-04, ST-05, ST-07, ST-08 | Trabajo completado al 100% |
| 🔄 En Pruebas / In Review | ST-02, ST-09 | En revisión o testing |
| ▶️ En Curso / In Progress | ST-03, ST-06 | Trabajo actualmente en desarrollo |

### ¿Cómo cambiar el estado de una subtarea?

| 1 | Abra la historia de usuario (ej. US-01) haciendo clic en ella. |
| --- | --- |
| 2 | En la sección 'Subtareas', haga clic en la subtarea que quiere modificar. |
| 3 | En la parte superior izquierda verá el estado actual (ej. 'Por hacer'). |
| 4 | Haga clic en ese estado y seleccione el nuevo: 'En curso', 'En revisión' o 'Listo'. |
| 5 | El cambio se guarda automáticamente. |
| 6 | Repita para todas las subtareas asignando los estados de la tabla anterior. |

# PARTE 2: CONFIGURACIÓN DE GITHUB

En esta sección encontrará las instrucciones para configurar el repositorio de GitHub, crear las ramas, subir los archivos del proyecto y ejecutar los comandos Git requeridos para la entrega.

## 2.1 Crear el Repositorio en GitHub

| 1 | Abra su navegador y vaya a https://github.com. Inicie sesión con su cuenta. |
| --- | --- |
| 2 | Haga clic en el botón verde '+ New' o en 'New repository'. |
| 3 | En 'Repository name' escriba el nombre del proyecto (sugerido: videojuego-educativo-python-uniajc). |
| 4 | Agregue una descripción: 'Prototipo de videojuego educativo para la enseñanza de Python — UNIAJC 2026'. |
| 5 | Seleccione 'Public' (para que el profesor pueda verlo). |
| 6 | Marque la casilla 'Add a README file'. |
| 7 | En '.gitignore template' seleccione 'Godot' para ignorar archivos innecesarios del motor. |
| 8 | Haga clic en 'Create repository'. |

## 2.2 Crear las Ramas Main y Develop

El repositorio ya tiene la rama Main por defecto. Solo necesita crear la rama Develop:

### Opción A: Crear rama Develop desde GitHub Web

| 1 | En su repositorio de GitHub, haga clic en el selector de ramas (dice 'main' con ícono de rama). |
| --- | --- |
| 2 | En el cuadro de búsqueda escriba: develop |
| 3 | Aparecerá la opción 'Create branch: develop from 'main''. Haga clic en ella. |
| 4 | La rama develop queda creada automáticamente en GitHub. |

### Opción B: Crear rama Develop desde Git Bash (recomendado para el video)

# Clonar el repositorio (primera vez)

git clone https://github.com/TU_USUARIO/videojuego-educativo-python-uniajc.git

cd videojuego-educativo-python-uniajc

# Crear y cambiar a la rama develop

git checkout -b develop

## 2.3 Estructura de Carpetas del Proyecto

Cree la siguiente estructura de carpetas en su PC. El nombre de la carpeta raíz debe ser el nombre de su proyecto:

videojuego-educativo-python-uniajc/

├── documentacion/

│   ├── Tesis_Videojuego_Educativo_Python.docx  ← (su documento Word de tesis)

│   └── GDD_Videojuego_Educativo.docx          ← (Game Design Document)

├── src/                                        ← (código fuente Godot)

├── assets/                                     ← (imágenes, sonidos)

└── README.md

💡 ⚠️ El nombre de la carpeta raíz debe coincidir exactamente con el nombre del repositorio en GitHub.

## 2.4 Secuencia Completa de Comandos Git (Para el Video)

A continuación se muestra la secuencia completa de comandos que debe ejecutar en Git Bash y mostrar en el video de socialización:

💡 Abra Git Bash en la carpeta raíz de su proyecto (clic derecho → 'Git Bash Here')

### Paso 1 — git checkout (cambiar a rama develop)

git checkout develop

¿Qué hace?: Cambia a la rama develop. Si el comando tiene éxito, verá: Switched to branch 'develop'

### Paso 2 — git pull (traer cambios del repositorio remoto)

git pull origin develop

¿Qué hace?: Descarga y fusiona los últimos cambios del repositorio remoto (GitHub) a su máquina local. Siempre haga pull antes de comenzar a trabajar.

### Paso 3 — Agregar archivo Word a la carpeta documentacion

Antes de hacer los siguientes comandos, copie el archivo Word de su tesis a la carpeta 'documentacion' dentro de su proyecto.

### Paso 4 — git checkout -b (crear rama nueva si necesita)

git checkout -b feature/documentacion-sprint1

¿Qué hace?: Crea una rama nueva llamada 'feature/documentacion-sprint1' basada en develop y cambia a ella. Es una buena práctica para organizar el trabajo.

### Paso 5 — git status (verificar archivos no rastreados — color ROJO)

git status

¿Qué verá?: Los archivos nuevos o modificados aparecerán en color ROJO bajo 'Untracked files' o 'Changes not staged'. Esto muestra que Git los detecta pero aún no los tiene rastreados.

### Paso 6 — git add (agregar archivos al staging area)

git add documentacion/

¿Qué hace?: Agrega toda la carpeta 'documentacion' al área de preparación (staging). Los archivos ahora están listos para ser confirmados.

### Paso 7 — git status (verificar archivos en staging — color VERDE)

git status

¿Qué verá?: Ahora los mismos archivos aparecerán en color VERDE bajo 'Changes to be committed'. Esto confirma que están listos para el commit.

### Paso 8 — git commit (confirmar los cambios)

git commit -m "feat: agregar documentacion del Sprint 1 - tesis videojuego educativo Python"

¿Qué hace?: Guarda una 'foto' permanente del estado actual de los archivos en el historial de Git. El mensaje (-m) describe qué se hizo.

### Paso 9 — git log -1 (ver el último commit)

git log -1

¿Qué verá?: El detalle del último commit: hash (ID único), autor, fecha y mensaje. Confirma que el commit se realizó correctamente.

### Paso 10 — git push (subir cambios a GitHub)

git push origin feature/documentacion-sprint1

¿Qué hace?: Sube la rama con sus commits al repositorio remoto en GitHub. Luego en GitHub puede hacer un Pull Request para fusionarla con develop.

## 2.5 Resumen Visual de todos los Comandos

| # | Comando | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | git checkout develop | Cambiar a la rama develop |
| 2 | git pull origin develop | Traer últimos cambios del remoto |
| 3 | git checkout -b feature/documentacion-sprint1 | Crear rama nueva para el trabajo |
| 4 | git status | Ver archivos en ROJO (no rastreados) |
| 5 | git add documentacion/ | Agregar archivos al staging area |
| 6 | git status | Ver archivos en VERDE (listos para commit) |
| 7 | git commit -m "feat: agregar documentacion sprint 1" | Confirmar los cambios con mensaje |
| 8 | git log -1 | Verificar el último commit realizado |
| 9 | git push origin feature/documentacion-sprint1 | Subir la rama y commits a GitHub |

## 2.6 Verificar en GitHub Web (Para el Video)

Una vez subidos los archivos, debe mostrar en el video la interfaz web de GitHub con la rama develop. Siga estos pasos:

| 1 | Abra https://github.com/TU_USUARIO/videojuego-educativo-python-uniajc en el navegador. |
| --- | --- |
| 2 | Haga clic en el selector de ramas (dice 'main') y seleccione 'develop' (o la rama que creó). |
| 3 | Verifique que en la lista de archivos aparezca la carpeta 'documentacion'. |
| 4 | Haga clic en la carpeta 'documentacion' para verificar que el archivo Word está dentro. |
| 5 | Haga clic en el archivo .docx para confirmar que GitHub lo muestra correctamente. |
| 6 | En el video, muestre la URL del repositorio, el nombre de la rama (develop) y el archivo .docx visible. |

💡 Para mayor claridad en el video, también puede mostrar la sección 'Commits' donde se ve el historial con el mensaje de commit que escribió.

# PARTE 3: LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL

Antes de grabar su video de socialización y entregar el trabajo, verifique que ha completado todos los requisitos:

## ✅ Checklist Jira

| ☑ | Ítem a verificar | Estado |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Mínimo 5 épicas creadas en Jira con nombres relacionados al proyecto | Pendiente |
| ☐ | Al menos 1 release creado con nombre, fecha inicio y fecha fin | Pendiente |
| ☐ | Backlog con mínimo 10 historias de usuario en formato: Yo como [ROL] necesito [FUNC] para [BENEFICIO] | Pendiente |
| ☐ | Sprint creado con duración de 15 días (fechas en el pasado) | Pendiente |
| ☐ | Sprint iniciado (estado activo) | Pendiente |
| ☐ | Sprint configurado con: fechas de inicio/cierre, responsable, puntos, épica, release | Pendiente |
| ☐ | Mínimo 3 historias de usuario asignadas al sprint | Pendiente |
| ☐ | Cada historia de usuario tiene mínimo 2 subtareas | Pendiente |
| ☐ | Subtareas en estado 'En Curso' (mínimo 1) | Pendiente |
| ☐ | Subtareas en estado 'En Pruebas / En Revisión' (mínimo 1) | Pendiente |
| ☐ | Subtareas en estado 'Listo / Terminado' (mínimo 1) | Pendiente |
| ☐ | Gráficas del sprint visibles (Burndown Chart, Velocity) | Pendiente |

## ✅ Checklist GitHub

| ☑ | Ítem a verificar | Estado |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Repositorio creado en GitHub con el nombre del proyecto | Pendiente |
| ☐ | Rama Main existe y tiene el README.md | Pendiente |
| ☐ | Rama Develop creada | Pendiente |
| ☐ | Carpeta raíz en el PC tiene el nombre del proyecto | Pendiente |
| ☐ | Dentro existe la carpeta 'documentacion' | Pendiente |
| ☐ | Dentro de 'documentacion' está el archivo Word de la tesis | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git checkout develop | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git pull origin develop | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git checkout -b nombre_rama | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git status (se vio archivo en ROJO) | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git add (ruta del archivo/carpeta) | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git status (se vio archivo en VERDE) | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git commit -m 'mensaje descriptivo' | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git log -1 (se vio el commit) | Pendiente |
| ☐ | Se ejecutó: git push origin nombre_rama | Pendiente |
| ☐ | En GitHub Web se ve la rama develop con el archivo Word | Pendiente |

¡Éxito con su proyecto de grado! — Videojuego Educativo Python — UNIAJC 2026